## Slide 1
天弓产品规划
客户服务中心 2019年1月

## Slide 2
C
目
录
ONTENTS
01
实现逻辑：DEMO展示
02
规划方向：客服助手
预期达成效果
03
任务流
04
里程碑
05

## Slide 3
1 规划方向：客服机器人助手
新员工培训到上线适应期短
新知识培训慢、宣导方式滞后
回炉培训名单/内容缺乏数据支持
只能通过质控滞后性管控流程
方案靠人工记忆，疑难问题难解决
找话术/打字耗时/官方话术死板
信息查询位置零散，且需人工过滤
系统切换频繁，重复操作步骤多
case提醒滞后
，跟单不闭环
工具缺乏员工关怀
看不到成长曲线
模拟接线
今日知识
薄弱知识复习
应答流程管理
业务/风险方案推荐
灵活话术库
AI看板
组件/表单
任务中心
情绪安抚/工作预测/问候
能力报告
天弓客服助手=
能力提升
效率提升
客服关怀
+
+
成长助手
应答助手
操作助手
个人管理
痛点
方案

## Slide 4
1 规划方向：强化助手概念，AI+CRM两手抓
接待前
接待中
接待后
新人培训
员工成长
数据
质检
通知
人性化关怀
咨询预测
历史遗留
今日知识
风险数据
新上功能
人性化关怀
数据分析
历史遗留
今日复习
风险数据
新上功能
开头、方案、操作流、风险、高期、结束…
任务发起、跟进、提醒、风险预警…
C_Flow
Task
Answer
推荐内容：意图/参数确认、应答话术、闲聊话术
推荐形式：文本、图文、组件、超链、视频
AI
CRM
IM

## Slide 5
2 DEMO-接线前、接线后
目标：塑造助手形象，亲近客服；
功能范围：客服关怀（问候、情绪安抚等）、成长辅助（数据分析、知识学习/复习）、工作辅助（跟单提醒）、通知等

## Slide 6
2 DEMO-接线中
目标：最大程度让你省心；
功能范围：强关联业务流程（服务六步骤）、拓展话术能力（槽值话术、图文、视频、组件等话术）、精细化信息展示（代客服筛选信息）、闭环任务处理（发起、提醒、追进闭环）等

## Slide 7
2 DEMO-天弓面板
C端甬道
B端甬道
以话术、方案等框体集成，主要为面向C端用户推送的内容
以信息面板、操作组件等集成，主要为面向B端客服的内容。
标准流程框架
以服务六步骤作为载体，将各个场景容纳填充其中，保障各个环节无遗漏
横向全覆盖
各个横向的流程节点可涵盖方案、话术框、组件框等等可操作窗体，保障节点客服操作全覆盖
开放化自由化
除流程必要节点外其余均可由客服自由配置，针对客服风格迥异形成各个客服自身特色，长期沉淀模块可供其余客服学习。
托管化
引入智能托管化机制，话术方案可自动触发，节省客服时间成本。
信息面板全景化
信息面板全面包含客户信息，满足客服的全部生产。
组件全覆盖
集成所有客服需切换页面操作的组件，实现客服一站式操作。
线索全链条化
对接所有与客服生产相关的系统，并展示所有客户订单内的相关信息，实现单线索全链条化
兜底化
针对无明确流程的咨询业务采取兜底方式，快速映射知识库或一件呼叫主管、专家。

## Slide 8
3 任务流
1、全业务流覆盖
2、覆盖场景下所有问题
3、方案提供贴合业务
4、话术更加灵活
1、精细化信息看板
2、任务处理闭环
1、通知中心
2、客服数据接入
3、IM通信协议
AI：应答能力提升
CRM:功能模块升级
IM：通用能力支持

## Slide 9
4 整体效果预期
话术
表单
组件
……
天弓方案库
服务流程
……
需求探索
方案提供
……
沉淀客服知识库（横向+纵向）
全方位助力客服成长 树立标杆客服
……
……
……
订单确认
…….
纠纷单申请
…….
……
……
……
……
……
订单卡片
…….
历史记录
…….
客服
新人
客服
专员
纵向延展：提供客服标准化服务流程，打造京东标准服务体系
横向扩充：根据客服自定义设置和对客服助手机器人的自主训练，沉淀后台天弓方案库，在标准服务流程节点下扩充自定义模块，例如话术库、表单库、组件库等
千人一面：为新人客服提供默认接待流程，帮助新人客服快速熟悉服务标准，保证基础服务质量
千人千面：为客服成长期提供可自由定制的话术/表单/组件等板块，帮助打造客服私人助手
一人千面：大量的方案库积累，能够为客服提供多样的场景解决方案，满足不同场景下的解决需求
客服
成长
客服成长期
千人一面
千人千面
一人千面

## Slide 10
AI线:应答能力提升
5 里程碑
场景优化
业务流拓展
目标：
单个场景答案发送率提升至40%
方式：
通过数据分析补充当前未覆盖的问题；
调研现场，调整不符业务的方案和话术；
风险点：
需业务宣导支持；
目标：
单个场景天弓采纳率提升至40%
方式：
覆盖服务六步骤全流程
风险点：
需得到业务肯定，与强制性使用支持；
采纳率=客服发送的天弓消息/总消息量
形象塑造
场景拓展
目标：
让客服感知助手形象
方式：
新增助手提示（上班、下班）
目标：
618前覆盖60%的咨询量
方式：
模范场景重点突破：订单类
惊喜场景打造：商品咨询
其余场景常规运营
CRM线：功能模块升级
AI看板
目标：
精细化信息看板，只展示你关注的；
方式：
数据展示可配置化（结合意图+用户/订单信息），精细化展示信息；
任务中心
目标：
客服操作系统100%集成
方式：
操作系统集成；
跟单逻辑闭环；
IM线：基础支持
基础能力支持
目标：
提供通用能力调用，支持AI+CRM工作开展
方式：
参数传输支持；
新增通告渠道；
IM通讯模块调用等；
发票场景优化
订单场景优化
业务流拓展
亮点场景上线、
AI看板、任务中心一期
2.5
2月底
3月中旬
4月中旬
场景梳理
形象塑造一期
5月中旬
4月底
场景批量上线
5月底
形象塑造二期
任务中心二期

## Slide 11: BACK UP

## Slide 12
痛点&现状分析
业务痛点
产品现状
培训内容是业务的简单介绍和实际咨询问题不匹配
培训涉及到的内容太多，记不住
对系统、话术运用方面的培训比较少
课件没有及时更新
信息展示不全，客户进线参数缺失；
系统切换频繁
安抚话术太生硬；话术长看不到重点；话术多不容易找到
工单/纠纷单/服务单查看IM工作台没有提醒
培训
流程
系统
知识库只能查看到部分流程；不能随时找到自己想了解的流程
缺少应急方案的反馈渠道
主管工作零碎没有固定流程
非客服责任缺对客服的保护措施
发票场景覆盖率91.5%，答案发送率9%
采纳率低
扩展性弱
灵活性低
业务流程变化频繁，运营需调整所有涉及该流程的节点话术，耗费大量人力及时间；
运营人员准入门槛高。无法实现运营下沉，快速落地
现有产品功能实现强依赖于规则配置及知识库梳理，整体流程复杂，不利于产品后续赋能pop商家及各大事业部
逻辑树复杂，业务梳理、校验、配置耗时长（1-2月/场景）
2019.01.04—2019.01.10数据
覆盖率=场景触发天弓会话量/场景咨询量
答案发送率=场景答案发送量/触发意图总消息量

## Slide 13: 场景优化思路

## Slide 14: 场景拓展规划
定位 | 场景 | 负责人 | 合作方式 | 资源方
惊喜场景 | 商品咨询 | 令狐苏徉 | 深度合作 | 小智+业务
模范场景 | 价格保护 | 邢旭堃 | 深度合作 | CRM+业务
 | 取消订单 | 邢旭堃 | 持续优化 | 产品+运营投入
 | 修改订单 | 邢旭堃 | 持续优化 | 产品+运营投入
 | 催单类 | 邢旭堃 | 深度合作 | 产品+运营投入
优化场景 | 发票类 | 马骏驰 | 持续优化 | 运营分析投入
其他 |  |  | 正常对接 | 

## Slide 15
谢谢
THANKS